| CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Số: /TTr-EVNDEVELOPMENT-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2010 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009

và Thông qua Kế hoạch năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam  được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/03/2007 và sửa đổi thông qua ngày 12/4/2008;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-VNPD-HĐQT ngày 26/3/2010 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2010;

- Căn cứ Quyết định số                /QĐ-VNPD-HĐQT ngày                     của Hội đồng Quản trị Công ty về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2010;

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua và phê duyệt những nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị đánh giá thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2009 với những chỉ tiêu chính như sau:

  - Tổng sản lượng điện sản xuất: 26.860.520 kwh.

Trong đó: - Trạm Thuỷ điện Nậm Má: 2.957.420 kwh;

- Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình:  23.903.100 kwh.

  - Đầu tư xây dựng: 575.619.680.000 đồng

Trong đó:

    - Dự án Thuỷ điện Bắc Bình: 129.615.868.000 đồng;

    - Dự án Thuỷ điện Khe Bố: 446.003.812.000 đồng;

    - Dự án sửa chữa cải tạo Trạm Thuỷ điện Nậm Má: 4.376.576.452 đồng.

  - Tổng doanh thu: 28.686.266.757 đồng

Trong đó:

    - Doanh thu từ sản xuất điện là 18.586.064.459 đồng.

    - Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác là  10.100.202.298 đồng.

  - Chi phí: 13.680.028.954 đồng (Chưa bao gồm chi phí của BQLDA Khe Bố)

  - Quỹ tiền lương thực hiện: 11.714.784.007 đồng

  - Lợi nhuận sau thuế: 12.616.639.254 đồng

  - Cổ tức:

    - Tỷ lệ trả cổ tức: 4,7%

(Chi tiết như trong Báo cáo kèm theo)

- Phê duyệt Kế hoạch năm 2010 với các chỉ tiêu chủ yếu sau:

- Kế hoạch sản lượng điện sản xuất:		       136.691.300 kWh.

Trong đó:	- Thủy điện Nậm Má:	           6.696.000 kWh.

- Thủy điện Bắc Bình:	       129.995.300 kWh.

- Kế hoạch Đầu tư xây dựng:

- Đầu tư xây dựng các công trình:		686.505.927.091 đồng.

(Chưa bao gồm lãi vay)

- Mua sắm từ qũy Đầu tư phát triển:	  	      185.400.000 đồng.

(Phần mua sắm tại NMTĐ Bắc Bình)

- Kế hoạch sửa chữa lớn:			   	      720.700.000 đồng.

- Kế hoạch Doanh thu:				  95.207.155.700 đồng.

Trong đó:	- Doanh thu từ SX điện:	  88.557.155.700 đồng

- Doanh thu khác:	     	    6.650.000.000 đồng.

- Kế hoạch chi phí:				  82.938.697.950 đồng.

(Đã bao gồm chi phí cho BQLDA TĐ Khe Bố)

- Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	            	 16.373.762.697 đồng.

- Kế hoạch tiền lương:

- Tiền lương: 			          	             15.997.598.709 đồng.

- BHXH, BHYT, BHTN 		    	      902.487.636 đồng.

- KPCĐ:				      	      306.579.994 đồng.

- Tiền ăn ca:			   	 	   1.415.400.000 đồng.

(Chi tiết như trong Kế hoạch năm 2010 kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua và phê duyệt để Công ty có cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng !

| * Nơi nhận: - Như trên; - Các cổ đông (theo Giấy mời họp); - Vp.HĐQT (để t/h); - Ban GĐ Công ty (để t/h); -- Lưu VT. C/ty, Vp. HĐQT. | TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Nguyễn Bỉnh Niệm (đã ký) |
| --- | --- |

| CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM Số: /BC-EVNDEVELOPMENT-HĐQT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Hà Nội, ngày tháng năm 2010 |
| --- | --- |

## BÁO CÁO

ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG CÔNG TÁC

QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

NĂM 2009 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2010

Kính gửi: 	Đại hội đồng Cổ đông

Năm 2009 là năm có nhiều khó khăn đối với nền kinh tế Nước ta nói chung, trong đó có Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng, nhưng thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009 đã được Đại hội Cổ đông thông qua, đến nay Công ty đã đạt được một số kết quả đáng kể. Hội đồng Quản trị Công ty báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thực trạng công tác quản lý sản xuất kinh doanh năm 2009 (kết quả chi tiết như phụ lục I kèm theo) và kiến nghị thông qua kế hoạch năm 2010 (chi tiết trong phụ lục II kèm theo) cụ thể như sau:

- Công tác sản xuất điện kinh doanh điện

- Trạm Thuỷ điện Nậm Má

Từ tháng 01/2009 đến nửa đầu tháng 6/2009, do sự cố và sửa chữa kênh, Trạm Thuỷ điện Nậm Má dừng cả 2 máy. Việc sửa chữa tổ máy số 1 cũng bị chậm do phải chờ nước để thử nghiệm. Tổng doanh thu Nhà máy thủy điện Nậm Má (trước thuế VAT) từ ngày 01/01/2009 đến ngày 31/12/2009 là 1.734.378.959 đồng, tương đương 2.957.420 kWh.

- Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình

Dự án Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình có công suất 33MW, sau thời gian thi công đã đi vào vận hành thương mại từ 14h00 ngày 27/10/2009, góp phần tăng cường công suất cho hệ thống điện quốc gia và mang lại doanh thu cho Công ty. Dự án có tổng mức đầu tư khoảng  767.578.114.000 đồng. Tổng doanh thu Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình từ ngày phát điện thương mại đến 31/12/2009 là 16.851.685.500 đồng, tương ứng với 23.903.100 kWh.

- Công tác đầu tư xây dựng

- Dự án Nhà máy Thuỷ điện Khe Bố

- Công tác giải phóng mặt bằng và di dân tái định cư

  - Công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng công trình

- Công tác GPMB các hạng mục phục vụ thi công công trình chính và mặt bằng công trường đã hoàn thành từ đầu năm 2008 đảm bảo phục vụ cho thi công.

- Công tác kiểm kê, lập dự toán đền bù cây cối hoa màu khu vực lòng hồ gồm 07 xã, thị trấn đã hoàn thành và đang tiến hành áp giá đền bù.

  - Công tác di dân tái định cư khu vực lòng hồ

- Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc uỷ quyền cho Ban quản lý dự án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư Thuỷ điện Khe Bố của UBND huyện Tương Dương thực hiện công tác tái định cư lòng hồ thuỷ điện Khe Bố.

- Hiện đã tiến hành khảo sát địa hình, địa chất thủy văn và đo vẽ bản đồ theo các tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 các khu tái định cư để phục vụ lập quy hoạch chi tiết.

- Công tác thiết kế  Dự án: Đáp ứng tiến độ thi công dự án.

- Công tác thi công

- Công tác thi công các hạng mục phụ trợ: Đáp ứng tiến độ thi công các hạng mục công trình chính.

- Công tác đào, đắp đất đá

- Hố móng Nhà máy phần giáp với đường ống áp lực đã thi công đến cao độ thiết kế.

- Công tác thi công bê tông cốt thép

- Đập dâng (Bờ trái): Bê tông M150 và M250 từ K2-K4 thi công đến cao độ 68.0m, từ K2 đến vai đập thi công đến cao độ 69.0m. Tường chắn đất sạt trượt vai trái đã hoàn thành theo đúng thiết kế.

- Đập dâng (Bờ phải): Thi công bê tông đến cao độ 47.0m.

- Đập tràn: Thi công bê tông thân đập M150 và tường thượng lưu M250 từ khoang số 01-07 đạt CĐ 51m, tường phải thi công đến CĐ 53m; Tường TC3 thi công đến CĐ 51m.

- Cửa lấy nước:

+ Nhà thầu đang triển khai thi công bê tông trụ pin, trung bình đến cao độ 68.9m

+ Xây gạch tại 04 đường ống theo phương án của Tư vấn thiết kế.

+ Hiện tại Nhà thầu cơ khí đã hoàn thành lắp đặt thiết bị đến cao trình 68.9m

- Cống xả cát: Công tác thi công bê tông đạt cao độ 69.0m, Nhà thầu cơ khí đã hoàn thành lắp đặt thiết bị đến cao trình 69.0m.

- Nhà máy và kênh xả: Đã thi công xong bê tông bản đáy tầng 1 Nhà máy, khối lượng thực hiện khoảng 2.500m3.

* Đánh giá: Dự án triển khai kịp tiến độ, các hạng mục cơ bản đáp ứng các yêu cầu thiết kế theo kế hoạch.

- Công tác đấu thầu

- Các Gói thầu xây dựng công trình, thiết bị cơ điện và thiết bị cơ khí thủy công, hệ thống đường công vụ, hệ thống điện phục vụ thi công, hệ thống nước sinh hoạt … : đã hoàn tất các thủ tục về đấu thầu, đã ký kết hợp đồng và thực hiện tạm ứng, thanh toán cho nhà thầu theo hợp đồng đã ký kết.

- Hiện nay, Công ty đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu một số gói thầu mua sắm thiết bị còn lại và hoàn tất trong năm 2010 như: Cầu trục  gian máy; 02 máy biến thế chính; Thiết bị trạm phân phối điện; Đường dây 220kV; Hệ thống quan trắc; Xưởng gia công cơ khí …

- Dự án Thuỷ điện Nậm Khiêu

Ngày 15/10/2009, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã có văn bản thu hồi chủ trương cho phép Công ty lập dự án đầu tư và chấm dứt thực hiện dự án đầu tư Dự án Thủy điện Nậm Khiêu. Đối với Dự án này, Công ty không có thiệt hại trong đầu tư vì đã xem xét kỹ hiệu quả.

- Dự án sửa chữa cải tạo Trạm Thuỷ điện Nậm Má

Hiện đang triển khai thực hiện theo Thiết kế đã được phê duyệt. Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành trước thuế đã thực hiện của dự án sửa chữa, cải tạo Trạm thủy điện Nậm Má đến 31/12/2009 đạt khoảng 4.376.576.452 đồng/9.456.835.019 đồng kế hoạch được giao.

- Công tác quản lý tài chính

- Báo cáo tài chính năm 2009

Trong công tác quản lý tài chính - kế toán, Công ty đã thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật tài chính - kế toán và chuẩn mực kế toán Việt Nam phù hợp với mô hình và đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Hình thức kế toán áp dụng là hình thức kế toán Nhật ký chung.

- Báo cáo tài chính của Công ty cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2009 đến 31/12/2009 được lập theo đúng các quy định hiện hành của  pháp luật về kế toán.

- Tình hình góp vốn của các cổ đông tính đến ngày 31/12/2009

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/1 cổ phần

- Tổng số cổ phần của Công ty là  49.862.549 cổ phần/100.000.000 cổ phần (tương ứng với 1000 tỷ đồng vốn Điều lệ). Toàn bộ cổ phần của Công ty là cổ phần phổ thông.

- Chi tiết vốn góp của các cổ đông tính đến ngày 31/12/2009:

| Stt | Nội dung | Giá trị ghi nhận vốn chủ sở hữu |
| --- | --- | --- |
|  |  | Số tiền | Số cổ phần |
| A | Vốn đầu tư của chủ sở hữu (I+II) | 498.625.490.000 | 49.862.549 |
| I | Vốn góp của Nhà nước | 114.141.190.000 | 11.414.119 |
| I.1 | Tập đoàn Điện lực Việt Nam | 100.141.190.000 | 10.014.119 |
| I.2 | Công đoàn Điện lực Việt Nam | 14.000.000.000 | 1.400.000 |
| II | Vốn góp của đối tượng khác | 384.484.300.000 | 38.448.430 |
| II.1 | Vốn góp của pháp nhân | 25.628.410.000 | 2.562.841 |
| 1 | Công ty cổ phần Miền Đông | 25.000.000.000 | 2.500.000 |
| 2 | Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện | 596.110.000 | 59.611 |
| 3 | Công ty Cổ phần Tư vấn XD Điện 2 | 32.300.000 | 3.230 |
| II.2 | Vốn góp của thể nhân | 358.855.890.000 | 35.885.589 |
| 1 | VNPD phân bổ | 6.300.000.000 | 630.000 |
| 2 | Công đoàn Điện lực VN phân bổ | 86.600.000.000 | 8.660.000 |
| 3 | 16 đơn vị trực thuộc Tập đoàn Điện lực VN phân bổ | 251.738.380.000 | 25.173.838 |
| 4 | Đối tác | 5.450.000.000 | 545.000 |
| 5 | Thể nhân khác | 8.767.510.000 | 876.751 |
| B | Thặng dư vốn cổ phần | 50.347.676.000 |  |
|  | Tổng cộng (A+B) | 548.973.166.000 | 49.862.549 |

- Tình hình giải ngân 2 Dự án

- Dự án thủy điện Bắc Bình

- Tổng số vốn đã giải ngân lũy kế từ ngày khởi công đến hết quý 4/2009 là: 504.674.918.042 đồng, bao gồm:

+ Vốn vay:   279.895.324.003 đồng

+ Vốn tự có: 224.779.594.039 đồng

- Tổng số vốn đã giải ngân năm 2009 (từ 01/01/2009 đến hết 31/12/2009) là: 111.820.977.278 đồng, bao gồm:

+ Vốn vay:    55.678.246.197 đồng

+ Vốn tự có:  56.142.731.081 đồng

- Dự án thủy điện Khe Bố

- Tổng số vốn đã giải ngân lũy kế từ ngày khởi công đến hết Quý 4/2009 là: 577.939.677.255 đồng, bao gồm:

+ Vốn vay:   299.737.291.384 đồng

+ Vốn tự có: 278.202.385.871 đồng

- Tổng số vốn đã giải ngân năm 2009 (từ 01/01/2009 đến hết 31/12/2009) là: 277.608.260.724 đồng, bao gồm:

+ Vốn vay:   125.065.291.384 đồng

+ Vốn tự có: 152.542.969.340 đồng

*Đánh giá

Trong công tác quản lý tài chính, vốn và tài sản của Công ty hiện đang được quản lý chặt chẽ theo đúng các nguyên tắc, quy chuẩn tài chính và phù hợp với các quy định của pháp luật. Công tác tài chính của Công ty năm 2009 và những năm kế trước được thực hiện theo đúng các chuẩn mực kế toán và được thực hiện kiểm toán theo đúng luật định.

- Công tác tổ chức, đào tạo, lao động và tiền lương

  - Tổ chức bộ máy Công ty

- Bộ máy Công ty gồm Đại hội đồng Cổ đông, Ban kiểm soát, Hội đồng Quản trị, Văn phòng HĐQT, Ban Giám đốc, Phòng Tổng hợp, Phòng Kinh tế kế hoạch, Phòng Kỹ thuật, Phòng Tài chính kế toán, Trung tâm Tư vấn Thiết kế.

- Khối sản xuất bao gồm Trạm thuỷ điện Nậm Má và Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình

- Khối Ban quản lý Dự án gồm có Ban quản lý Dự án Thuỷ điện Khe Bố và Ban quản lý Dự án Thuỷ điện Bắc Bình.

  - Công tác đào tạo

Năm 2009, Công ty đã tổ chức được 01 đợt bồi dưỡng kiến thức cho CBCNV Công ty về các mảng: Giám sát thi công xây dựng công trình giao thông vận tải, thuỷ lợi thuỷ điện và xây dựng công nghiệp.

  - Công tác lao động tiền lương và chế độ chính sách đối với CBCNV

  - Công tác lao động tiền lương

Tổng số lao động của Công ty tính đến ngày 31/12/2009 là 133 người, trong đó:

- Khối VP Công ty :  35 người ;

- Trạm TĐ Nậm Má: 18 người ;

- Ban QLDA Thủy điện Bắc Bình: 03 người ;

- Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình: 47 người

- Ban QLDA Thuỷ điện Khe Bố: 19 người

- Trung tâm Tư vấn Thiết kế : 11 người.

  - Thu nhập bình quân năm 2009

- Khối VP cơ quan Công ty	 :       7.700.000đ/người/tháng;

- Khối Trạm thuỷ điện Nậm Má   :       5.400.000đ/người/tháng;

- Khối Ban A Khe Bố		 :       7.200.000đ/người/tháng;

- Khối Ban A Bắc Bình 		 :       7.400.000đ/người/tháng;

- Khối Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình:  5.100.000đ/người/tháng.

  - Chế độ chính sách đối với người lao động

- Thực hiện đầy đủ chi trả BHXH, BHYT cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Thực hiện tốt chế độ chuyển xếp, nâng bậc lương, ốm đau, thai sản... Ký kết hợp đồng lao động, tuyển dụng mới cho CBCNV đảm bảo đúng chế độ, đúng quy định.

- Thực hiện và duy trì bữa ăn giữa ca cho CBNV toàn Công ty theo mức tiền lương tối thiểu của Nhà nước quy định: 800.000đ/người/tháng đối với khối VP cơ quan Công ty, Trung tâm Tư vấn Thiết kế, 650.000đ/người/tháng đối với Khối Trạm thuỷ điện Nậm Má, Ban A Khe Bố, Ban A Bắc Bình, Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình.

- Tình hình thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông năm 2009

Về công tác tổ chức và thực hiện Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đã được HĐQT chỉ đạo Công ty thực hiện theo đúng các quy định của Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ Công ty.

* Đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Cổ đông và của HĐQT

- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Cổ đông đã được thông qua, HĐQT  đã chỉ đạo sát sao Công ty bằng Quyết nghị, Quyết định, Chỉ thị để thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội Cổ đông thông qua.

- Về tổ chức họp và ra Nghị quyết của HĐQT: HĐQT Công ty làm việc theo nguyên tắc tập thể với tinh thần dân chủ, thống nhất, trách nhiệm cao và đã tổ chức thành công 06 phiên họp thường kỳ theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Tại các cuộc họp đã đưa ra quyết sách kịp thời, thực hiện cụ thể hoá Nghị quyết bằng các Quyết định phê duyệt, đảm bảo sát, đúng và kịp thời điều chỉnh các hoạt động đầu tư xây dựng và quản lý dự án và các hoạt động của Công ty. Ngoài ra, HĐQT còn thực hiện lấy ý kiến các Thành viên HĐQT bằng văn bản để ra nghị quyết, kịp thời chỉ đạo Ban Giám đốc, các đơn vị liên quan thỉnh thị xin ý kiến các cấp thẩm quyền để khắc phục các khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng các dự án.

- Các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT khi được ban hành đã được Công ty tuân thủ thực hiện dưới sự quản lý, giám sát chặt chẽ và thường xuyên của HĐQT. Chính vì vậy, các dự án mà Công ty đang triển khai với khối lượng công việc lớn nhưng hiệu quả cũng như tiến độ và chất lượng của công trình đầu tư ngày càng được nâng cao, Công ty đang từng bước trưởng thành.

          - Kế hoạch sản xuất kinh doanh, mục tiêu và nhiệm vụ năm 2010

- Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2010

            - Kế hoạch sản lượng điện sản xuất:		                  136.691.300 kWh.

Trong đó:	- Thủy điện Nậm Má:	                      6.696.000 kWh.

- Thủy điện Bắc Bình:	                  129.995.300 kWh.

            - Kế hoạch Đầu tư xây dựng:

              - Đầu tư xây dựng các công trình:		686.505.927.091 đồng.

(Chưa bao gồm lãi vay)

              - Mua sắm từ qũy Đầu tư phát triển:		       185.400.000 đồng.

(Phần mua sắm tại NMTĐ Bắc Bình)

            - Kế hoạch sửa chữa lớn:		   	       720.700.000 đồng.

            - Kế hoạch Doanh thu:		 	  95.207.155.700 đồng.

Trong đó:	- Doanh thu từ SX điện:		  88.557.155.700 đồng

- Doanh thu khác:	     	    	    6.650.000.000 đồng.

            - Kế hoạch chi phí:			  82.938.697.950 đồng.

(Trong đó có 4.958.320.418 đồng chi phí phân bổ cho Dự án Thuỷ điện Khe Bố)

            - Kế hoạch lợi nhuận sau thuế:	            	 16.373.762.697 đồng.

            - Kế hoạch tiền lương:

- Tiền lương: 			             15.997.598.709 đồng.

- BHXH, BHYT, BHTN 		      902.487.636 đồng.

- KPCĐ:				      306.579.994 đồng.

- Tiền ăn ca:		   	 	   1.415.400.000 đồng.

- Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu năm 2010

- Dự án thủy điện Bắc Bình:

Hoàn thành đầu tư xây dựng công trình và hoàn tất công tác quyết toán công trình trong năm 2010.

- Dự án thủy điện Khe Bố:

- Hoàn chỉnh phê duyệt Tổng mức đầu tư và Tổng dự toán.

- Đảm bảo chống lũ năm 2010 an toàn.

- Thi công công trình chính đảm bảo tiến độ được phê duyệt.

- Thực hiện công tác đền bù, tái định cư theo đúng kế hoạch.

- Tổ chức, hoàn thành đấu thầu lựa chọn nhà thầu của các gói thầu còn lại.

- Trạm thủy điện Nậm Má:

- Hoàn chỉnh sửa chữa cải tạo Trạm thủy điện Nậm Má.

- Dự án thủy điện khác:

- Xin phép được đầu tư 01 dự án thủy điện với công suất khoản 10MW đến 30Mw.

- Lập Dự án đầu tư xây dựng công trình và triển khai các công việc trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

- Khu văn phòng Công ty tại Toà nhà Nàng Hương:

- Hoàn chỉnh đầu tư xây dựng để đưa vào sử dụng.

- Các phương án huy động vốn

Đứng trước tình hình tài chính của đất nước có nhiều khó khăn thị trường chứng khoán giảm mạnh nên việc huy động vốn để có đủ nguồn vốn tự có theo cam kết với Ngân hàng và cũng là để đủ vốn giải ngân đảm bảo tiến độ của Dự án là vô cùng khó khăn, HĐQT Công ty kiến nghị các phương án huy động vốn như sau:

*. Phần vốn góp của các cổ đông sáng lập

- Phần vốn góp của Tập Đoàn Điện lực Việt Nam, Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công ty cổ phần xây dựng Miền đông: Công ty sẽ thông báo phần vốn góp còn thiếu của năm 2009 và KH góp vốn quý I năm 2010. Công ty đề nghị lãnh đạo HĐQT là người đại diện vốn góp của những đơn vị trên có ý kiến yêu cầu các đơn vị sớm nộp tiền góp vốn theo kế hoạch để Công ty có đủ vốn giải ngân đảm bảo tiến độ của Dự án. Dự kiến huy động vốn còn thiếu 2009 và cho cả năm 2010 của EVN là 99,859 tỷ đồng.

- Phần vốn góp của Công ty cổ phần Tư vấn Xây dựng điện 2 (PECC 2): Công ty cổ phần tư vấn xây dựng điện 2 đã có công văn số 483/TVĐ2-P03 ngày 12/03/2009 về việc “HĐQT PECC 2 đã họp và quyết định không đầu tư góp vốn thêm vào VNPD”.

- Phần vốn góp của Công ty chế tạo thiết bị điện Đông Anh: Công ty Chế tạo Thiết bị điện Đông Anh (EEMC) cũng có công văn số 1497/CV-EEMC-HĐQT ngày 30/8/2008 về việc EEMC không có nhu cầu đầu tư tiếp vào VNPD.

Ngày 26/03/2010, HĐQT Công ty đã họp và có Nghị quyết giao cho Giám đốc Công ty thông báo gia hạn thời gian góp vốn 2009 đối với hai cổ đông sáng lập nêu trên đến hết ngày 31/05/2010 và huy động tiếp để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong điều kiện NMTĐ Bắc Bình đã đi vào vận hành.

*. Phần vốn góp của CBCNV trong Công ty

Công ty sẽ thông báo huy động phần vốn góp còn thiếu của năm 2009 và KH góp vốn quý I năm 2010 với thời hạn cuối cùng là 31/05/2010.

*. Phần vốn góp của các cổ đông thuộc 16 đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các cổ đông hiện hữu khác: Công ty đã thông báo huy động vốn góp đợt 2 theo cam kết với giá bán 12.000 đ/1 cổ phần. Tuy vậy số vốn góp huy động được của cả hai đợt là 251.752.380.000 đồng/452.400.000.000 đồng tổng số vốn cam kết. Như vậy số vốn đã cam kết chưa huy động được là 200.647.620.000 đồng.

*.Phương án huy động vốn

Để đảm bảo quyền lợi của các cổ đông trong điều kiện NMTĐ Bắc Bình đã đi vào vận hành, Công ty thông báo gia hạn thời gian góp vốn đến hết ngày 31/05/2010 theo giá bán 12.000 đ/1 cổ phần cho các cổ đông nêu trên. Sau ngày 31/05/2010  các cổ đông không góp vốn đủ tổng số vốn cam kết, đề nghị đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT được quyết định phương án khác tối ưu nhất để huy động đủ vốn cho nhu cầu đầu tư DA TĐ Khe Bố trong năm 2010.

- Các biện pháp để hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2010

Để thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010 Hội đồng Quản trị với vai trò, trách nhiệm tập thể và từng cá nhân thành viên theo chức năng, nhiệm vụ sẽ chỉ đạo sát sao cho Công ty trong công tác quản lý, điều hành bằng các biện pháp cụ thể như: Biện pháp kiểm soát tiến độ thi công các dự án, các biện pháp kinh tế tài chính, phát triển nguồn nhân lực và tổ chức để có thể đạt được các mục tiêu đã được Đại hội cổ đông thông qua.

Kế hoạch năm 2010 trong Phụ lục II được đính kèm theo Báo cáo này, sẽ được Đại hội cổ đông thảo luận và Quyết nghị

H. Đánh giá và kiến nghị

Nhìn chung đến nay Công ty đã hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ kế hoạch năm 2009: Tiếp tục triển khai đầu tư xây dựng Dự án Nhà máy Thủy điện Khe Bố. Lực lượng cán bộ công nhân viên Công ty ngày càng được củng cố. Trong năm qua Công ty đã có nhiều nỗ lực trong công tác, song từ tình hình thực tế, HĐQT thẳng thắn nhìn nhận: Năm 2009, Công ty có trách nhiệm trong việc chưa hoàn thành được kế hoạch năm đã được Đại hội cổ đông giao như: Chưa hoàn thành được kế hoạch sản xuất điện và doanh thu. Từ nhìn nhận và đánh giá như vậy, HĐQT sẽ rút kinh nghiệm và kịp thời điều chỉnh bằng các biện pháp quản lý, chỉ đạo để khắc phục những hạn chế trên, với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tất cả vì sự thành công của các Dự án và vì sự lớn mạnh của Công ty Cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam.

Hội đồng Quản trị đề nghị các Cổ đông:

- Tiếp tục ủng hộ, hỗ trợ cũng như giao trách nhiệm cho HĐQT Công ty trong việc quản lý để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

- Góp vốn theo cam kết trên cơ sở kế hoạch Công ty cân đối phù hợp với nhiệm vụ đầu tư từng giai đoạn.

Trân trọng!

| Nơi nhận: - Như trên; - Các cổ đông C/ty (theo GM dự họp); - Các thành viên HĐQT; - BGĐ C/ty (để t/h); - Lưu Vp. C/ty, Vp. HĐQT. | T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Chủ tịch Nguyễn Bỉnh Niệm (đã ký) |
| --- | --- |

PHỤ LỤC 1

BÁO CÁO CHI TIẾT TÌNH HÌNH SXKD CÔNG TY NĂM 2009

- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU NĂM 2009

  - Tổng sản lượng điện sản xuất: 26.860.520 kwh.

Trong đó: - Trạm Thuỷ điện Nậm Má: 2.957.420 kwh;

- Nhà máy Thuỷ điện Bắc Bình:  23.903.100 kwh.

  - Đầu tư xây dựng: 575.619.680.000 đồng

Trong đó:

    - Dự án Thuỷ điện Bắc Bình: 129.615.868.000 đồng;

    - Dự án Thuỷ điện Khe Bố: 446.003.812.000 đồng;

    - Dự án sửa chữa cải tạo Trạm Thuỷ điện Nậm Má: 4.376.576.452 đồng.

  - Tổng doanh thu: 28.686.266.757 đồng

Trong đó:

    - Doanh thu từ sản xuất điện là 18.586.064.459 đồng.

    - Doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác là  10.100.202.298 đồng.

  - Chi phí: 13.680.028.954 đồng (Chưa bao gồm chi phí của BQLDA Khe Bố)

  - Quỹ tiền lương thực hiện: 11.714.784.007 đồng

  - Lợi nhuận sau thuế: 12.616.639.254 đồng

  - Cổ tức:

    - Tỷ lệ trả cổ tức: 4,7%

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN BẮC BÌNH

Công trình đã triển khai thực hiện theo Thiết kế đã được phê duyệt. Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành trước thuế đã thực hiện của dự án thủy điện Bắc Bình trong năm 2009 đạt khoảng 129.615.868.000 đồng/132.851.016.878 đồng kế hoạch giao (Đạt 97,56%). Đến ngày 31/12/2009, tình hình thực hiện một số hạng mục công trình chính như sau:

- Các hạng mục chính bao gồm Đập dâng; Đập tràn; Tuyến năng lượng (Cửa lấy nước, Đường hầm dẫn nước, Tháp điều áp, Tuyến ống số 1); Nhà máy thủy điện; Trạm phân phối điện ngoài trời và Ngăn lộ mở rộng Đại Ninh; Kênh xả đã hoàn thành, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả sử dụng.

- Các hạng mục còn đang tiếp tục thi công bao gồm:

- Hạng mục Đường quản lý vận hành vào nhà máy:Trong năm 2009, nhà thầu EGM đã thi công xong phần khối lượng đắp đất đá hỗn hợp nền hạ đường, đổ bê tông cống thoát nước. Nhà thầu rải bây lớp 1 được khoảng 1/3 khối lượng.

- Hạng mục Đường qua trạm phân phối lên tháp điều áp, đường vận hành xuống cửa lấy nước: Hiện chưa triển khai được do chưa có bản vẽ thiết kế thi công và chưa có nhà thầu thi công.

- Công tác phun vẩy mái đá bao quanh nhà máy từ  cao trình +138.5 ÷ +148.5 chưa thi công.

- Công tác phun vẩy mái đá 2 bờ kênh xả chưa thi công.

- Đường dây cáp quang ADSL đang thi công.

- TÌNH HÌNH THỰC HIỆN TIẾN ĐỘ THI CÔNG DỰ ÁN NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN KHE BỐ

Hiện đang triển khai thực hiện theo thiết kế và tiến độ được phê duyệt. Giá trị khối lượng XDCB hoàn thành trước thuế đã thực hiện của Dự án thủy điện Khe Bố trong năm 2009 đạt khoảng 446.003.812.000 đồng/456.522.404.685 đồng kế hoạch giao (Đạt 97,70%). Đến ngày 31/01/2010, tình hình thực hiện một số hạng mục công trình  như sau:

# *. Công tác thiết kế kỹ thuật:

Thiết kế kỹ thuật giai đoạn 1 và giai đoạn 2 được HĐQT Công ty cổ phần Phát triển Điện lực Việt Nam phê duyệt tại Quyết định số 80/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 19/7/2007 và Quyết định số 08/QĐ-VNPD-HĐQT ngày 22/2/2008.

Tổng dự toán hiện đã được Công ty CP Tư vấn xây dựng Điện 1 hoàn thành và nộp cho Công ty. Hiện nay đang được các đơn vị liên quan thẩm tra trước khi trình duyệt.

# *. Công tác thiết kế bản vẽ thi công:

- Phần xây dựng: Cơ bản đáp ứng được tiến độ đã đề ra

Đã hoàn thành thiết kế BVTC hạng mục: Cửa lấy nước đến tầng VI (cao độ 69.9m); Cốt thép trụ cầu giao thông Cửa nhận nước; Cống xả cát tầng VII (cao độ 69.0m); Đập dâng vai trái tầng IV và tầng V (cao độ 69.0m); Đập dâng vai phải tầng II (cao độ 47.0m và 58.0m); Đập tràn tầng III (07 khoang tràn cao độ 46.0m); Tường phải giữa đập tràn và đập dâng lên cao độ 49.4m.

- Thiết bị cơ khí thuỷ công: Hiện tại toàn bộ bản vẽ chế tạo và bản vẽ thi công thuộc hạng mục Cống xả cát; Cửa nhận nước; Cống xả thi công; Đập tràn đã được Tư vấn hoàn thành và đã được Công ty phê duyệt đáp ứng được tiến độ thi công.

# *. Công tác thiết kế công trình phụ trợ, lán trại:

- Tổng mặt bằng thi công: Tư vấn Điện 1 đã hiệu chỉnh và hoàn thành thiết kế quy hoạch Tổng mặt bằng, đã được HĐQT phê duyệt.

- Hệ thống đường thi công (P3-1, P3-2, P3-3, P3-4, T3-3, T3-5) và đường thi công vào khai thác mỏ đá Tam Đình (P3-6) đã hiệu chỉnh thiết kế và được Công ty phê duyệt.

- Hệ thống cung cấp nước sinh hoạt; Điện phục vụ cho trạm nghiền sàng mỏ đá Tam Đình; Điện phục vụ cho công trình chính đã được phê duyệt phục vụ thi công.

# *. Công tác bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng công trình:

- Công tác GPMB các hạng mục phục vụ thi công công trình chính và mặt bằng công trường đã hoàn thành từ đầu năm 2008 đảm bảo phục vụ cho thi công.

- Công tác kiểm kê cây cối hoa màu khu vực lòng hồ gồm 07 xã, thị trấn đã hoàn thành và đang tiến hành áp giá.

# *. Công tác di dân tái định cư khu vực lòng hồ:

- Công ty đã ký hợp đồng nguyên tắc uỷ quyền cho Ban quản lý dự án đền bù giải phóng mặt bằng và tái định cư thuỷ điện Khe Bố của UBND huyện Tương Dương thực hiện công tác tái định cư lòng hồ thuỷ điện Khe Bố.

- Hiện nay đã tiến hành Khảo sát địa hình, địa chất thủy văn và đo vẽ bản đồ theo các tỷ lệ 1/500, 1/1000, 1/2000 các khu tái định cư để phục vụ lập quy hoạch chi tiết (lập thiết kế cơ sở) và Ban QLDA đã lập Tờ trình trình Công ty phê duyệt.

# *. Công tác đấu thầu

- Các Gói thầu Xây dựng công trình, Thiết bị Cơ điện và thiết bị cơ khí thủy công cũng như hệ thống đường công vụ, hệ thống điện phục vụ thi công, hệ thống nước sinh hoạt … : đã hoàn tất các thủ tục về đấu thầu, đã ký kết hợp đồng, tạm ứng cho Nhà thầu và thanh toán theo hợp đồng đã ký kết.

- Hiện nay Công ty đang tổ chức đấu thầu hoặc chỉ định thầu một số gói thầu mua sắm thiết bị còn lại và hoàn tất trong năm 2010 như: Cầu trục trục gian máy; 02 máy biến thế chính; Thiết trạm phân phối điện; Đường dây 220kV; Hệ thống quan trắc; Xưởng gia công cơ khí …

# *. Tình hình thi công tính đến ngày 31/3/2010

# - Hệ thống đường phục vụ thi công cơ bản đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

# - Hệ thống nước, điện phục vụ thi công, sinh hoạt: Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp điện 35KV, nước kỹ thuật, nước sinh hoạt phục vụ thi công công trình chính.

# - Phụ trợ, lán trại và các công trình phục vụ khác: Hoàn thành công tác xây dựng phần nổi các hạng mục Phụ trợ, lán trại Nhà làm việc của Ban QLDA, Nhà làm việc nhà thầu, chuyên gia, Nhà ở cho người xây dựng, Trạm trộn bê tông, Phòng thí nghiệm, Kho xăng dầu, Cơ sở bảo dưỡng xe,…..

# - Hạng mục công trình chính và công trình tạm thực hiện đến ngày 31/03/2010:

# a- Công tác đào, đắp đất đá:

-  Hố móng bờ trái: Hố móng Nhà máy phần giáp với Đường ống áp lực đã thi công đến cao độ thiết kế.

# b- Công tác thi công bê tông cốt thép:

# Tổng hợp khối lượng thực hiện công trình chính: (KL thực hiện/KL thiết kế)

+ Đào đất, đá:			1.214.26  103m3 /1.297,07  103m3

+ Bê tông các loại:			196,86 103m3 /329,41  103m3

+ Cốt thép:				2.734,5 T /7.128,25 T

+ Lắp đặt thiết bị:			524,21 T /6.741,58 T

- Đập dâng (Bờ trái): Bê tông M150 và M250 từ K2-K4 thi công đến cao độ 68.0m, từ K2 đến vai đập thi công đến cao độ 69.0m. Tường chắn đất sạt trượt vai trái đã hoàn thành theo đúng theo kế, đang tiến hành đắp đá sau tường.

- Đập dâng (Bờ phải): Thi công bê tông đến cao độ 47.0m.

- Đập tràn: Thi công bê tông thân đập M150 và tường thượng lưu M250 từ khoang số 01-07 đạt CĐ 51m, tường phải thi công đến CĐ 53m; Tường TC3 thi công đến CĐ 51m.

- Cửa lấy nước:

+ Nhà thầu đang triển khai thi công bê tông trụ pin, trung bình đến cao độ 68.9m

+ Xây gạch tại 04 đường ống theo phương án của Tư vấn thiết kế.

+ Hiện tại Nhà thầu cơ khí đã hoàn thành lắp đặt thiết bị đến cao trình 68.9m

- Cống xả cát: Công tác thi công bê tông đạt cao độ 69.0m.

Hiện tại Nhà thầu cơ khí đã hoàn thành lắp đặt thiết bị đến cao trình 69.0m

- Nhà máy và kênh xả: Hiện tại nhà thầu đã thi công được 04 khối bê tông bản đáy Nhà máy khối lượng thực hiện khoảng 400m3, tiếp tục thi công đào đá đến đâu tiến hành đổ bê tông lót và gia cố mái hố móng Nhà máy đến đấy.

- BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2009

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2009

| Mã số |  | TÀI SẢN | Thuyết minh | 31/12/2009 VND | 01/01/2009 VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | A | TÀI SẢN NGẮN HẠN |  | 205,118,637,026 | 295,958,002,961 |
| 110 | I | Tiền và các khoản tương đương tiền |  | 72,887,948,464 | 225,718,674,565 |
| 111 | 1 | Tiền | 03 | 10,587,948,464 | 33,898,949,699 |
| 112 | 2 | Các khoản tương đương tiền | 04 | 62,300,000,000 | 191,819,724,866 |
| 130 | III | Các khoản phải thu ngắn hạn |  | 116,309,359,969 | 49,415,982,478 |
| 131 | 1 | Phải thu của khách hàng |  | 18,822,033,154 | 27,523,000 |
| 132 | 2 | Trả trước cho người bán |  | 93,465,792,345 | 43,875,475,771 |
| 135 | 3 | Các khoản phải thu khác | 05 | 4,021,534,470 | 5,512,983,707 |
| 140 | IV | Hàng tồn kho |  | 1,022,724,720 | 636,606,492 |
| 141 | 1 | Hàng tồn kho | 06 | 1,022,724,720 | 636,606,492 |
| 150 | V | Tài sản ngắn hạn khác |  | 14,898,603,873 | 20,186,739,426 |
| 152 | 1 | Thuế GTGT được khấu trừ |  | 13,905,739,884 | 19,520,713,156 |
| 154 | 2 | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 07 | 60,686,675 | 30,683,752 |
| 158 | 3 | Tài sản ngắn hạn khác | 08 | 932,177,314 | 635,342,518 |
| 200 | B | TÀI SẢN DÀI HẠN |  | 1,151,483,304,948 | 664,640,905,606 |
| 220 | I | Tài sản cố định |  | 1,147,717,640,315 | 660,969,781,940 |
| 221 | 1 | Tài sản cố định hữu hình | 9 | 598,598,100,563 | 13,185,418,002 |
| 222 |  | - Nguyên giá |  | 611,577,611,266 | 20,273,546,161 |
| 223 |  | - Giá trị hao mòn luỹ kế |  | (12,979,510,703) | (7,088,128,159) |
| 227 | 2 | Tài sản cố định vô hình | 10 | 63,724,462 | - |
| 228 |  | - Nguyên giá |  | 65,000,000 | - |
| 229 |  | - Giá trị hao mòn luỹ kế |  | (1,275,538) | - |
| 230 | 3 | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang | 11 | 549,055,815,290 | 647,784,363,938 |
| 250 | II | Các khoản đầu tư tài chính dài hạn |  | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 |
| 258 | 1 | Đầu tư dài hạn khác | 12 | 1,950,000,000 | 1,950,000,000 |
| 260 | III | Tài sản dài hạn khác |  | 1,815,664,633 | 1,721,123,666 |
| 261 | 1 | Chi phí trả trước dài hạn | 13 | 32,329,233 | 33,609,866 |
| 268 | 2 | Tài sản dài hạn khác | 14 | 1,783,335,400 | 1,687,513,800 |
| 270 |  | TỔNG CỘNG TÀI SẢN |  | 1,356,601,941,974 | 960,598,908,567 |

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tại ngày 31/12/2009

(Tiếp)

| Mã số |  | NGUỒN VỐN | Thuyết minh | 31/12/2009 VND | 01/01/2009 VND |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 300 | A | NỢ PHẢI TRẢ |  | 776,477,581,725 | 437,529,983,471 |
| 310 | I | I. Nợ ngắn hạn |  | 208,019,566,935 | 83,823,505,974 |
| 311 | 1 | Vay và nợ ngắn hạn | 15 | 45,499,088,000 | 35,496,000,000 |
| 312 | 2 | Phải trả người bán |  | 158,376,522,626 | 42,059,070,258 |
| 314 | 3 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | 16 | 2,584,047,152 | 5,192,397,509 |
| 315 | 4 | Phải trả người lao động |  | 1,271,506,582 | 909,421,615 |
| 316 | 5 | Chi phí phải trả | 17 | 9,427,273 | 2,700,000 |
| 319 | 6 | Các khoản phải trả, phải nộp khác | 18 | 278,975,302 | 163,916,592 |
| 330 | II | Nợ dài hạn |  | 568,458,014,790 | 353,706,477,497 |
| 332 | 2 | Phải trả dài hạn nội bộ | 19 | 85,491,686,013 | - |
| 334 | 1 | Vay và nợ dài hạn | 20 | 482,932,437,387 | 353,684,899,806 |
| 336 | 2 | Dự phòng trợ cấp mất việc làm |  | 33,891,390 | 21,577,691 |
| 400 | B | VỐN CHỦ SỞ HỮU |  | 580,124,360,249 | 523,068,925,096 |
| 410 | I | Vốn chủ sở hữu | 21 | 576,076,880,300 | 517,943,208,791 |
| 411 | 1 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu |  | 498,625,490,000 | 451,814,560,000 |
| 412 | 2 | Thặng dư vốn cổ phần |  | 50,347,676,000 | 49,697,160,000 |
| 416 | 3 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái |  | (433,250,611) | 65,789,688 |
| 417 | 4 | Quỹ đầu tư phát triển |  | 2,593,793,220 | 2,013,521,066 |
| 418 | 5 | Quỹ dự phòng tài chính |  | 1,358,014,806 | 1,006,760,534 |
| 420 | 6 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối |  | 23,585,156,885 | 13,345,417,503 |
| 430 | II | Nguồn kinh phí và quỹ khác |  | 4,047,479,949 | 5,125,716,305 |
| 431 | 1 | Quỹ khen thưởng, phúc lợi |  | 1,030,338,363 | 1,145,412,068 |
| 433 | 3 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ |  | 3,017,141,586 | 3,980,304,237 |
| 440 |  | TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN |  | 1,356,601,941,974 | 960,598,908,567 |

CÁC CHỈ TIÊU NGOÀI BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Chỉ tiêu | Thuyết minh | 12/31/2009 | 1/1/2009 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Ngoại tệ các loại |  |  |  |
| - USD |  | 3,609.19 | 352,776.50 |
| 2. Dự toán chi sự nghiệp, dự án |  | - | - |

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2009

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 2009 VND | 2008 VND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | 22 | 18,586,064,459 | 1,993,383,429 |
| 02 | 2. Các khoản giảm trừ doanh thu |  | - | - |
| 10 | 3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ |  | 18,586,064,459 | 1,993,383,429 |
| 11 | 4. Giá vốn hàng bán | 23 | 8,959,612,678 | 2,122,055,261 |
| 20 | 5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ |  | 9,626,451,781 | (128,671,832) |
| 21 | 6. Doanh thu hoạt động tài chính | 24 | 10,019,738,578 | 23,254,290,159 |
| 22 | 7. Chi phí tài chính |  | 3,322,629,563 | - |
| 23 | Trong đó: chi phí lãi vay |  | 3,322,629,563 | - |
| 25 | 9. Chi phí quản lý doanh nghiệp |  | 1,293,651,037 | 442,670,008 |
| 30 | 10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh |  | 15,029,909,759 | 22,682,948,319 |
| 31 | 11. Thu nhập khác |  | 80,463,720 | 24,863,545 |
| 32 | 12. Chi phí khác |  | 104,135,676 | 24,359,091 |
| 40 | 13. Lợi nhuận khác |  | (23,671,956) | 504,454 |
| 50 | 14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế |  | 15,006,237,803 | 22,683,452,773 |
| 51 | 15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành | 25 | 2,389,598,549 | 6,277,446,776 |
| 60 | 17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp |  | 12,616,639,254 | 16,406,005,997 |
| 70 | 18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu | 26 | 268.61 | 390.46 |

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ

(Theo phương pháp trực tiếp)

Năm 2009

| Mã số | Chỉ tiêu | Thuyết minh | 2009 VND | 2008 VND |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh |  |  |  |
| 01 | 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và doanh thu khác |  | 1,650,160,752 | 2,661,940,333 |
| 02 | 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ |  | (11,745,021,679) | (5,695,071,837) |
| 03 | 3. Tiền chi trả cho người lao động |  | (6,700,378,486) | (3,692,491,256) |
| 04 | 4. Tiền chi trả lãi vay |  | (3,322,629,563) | - |
| 05 | 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp |  | (7,125,044,238) | (1,472,727,070) |
| 06 | 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh |  | 60,073,287 | 17,067,965,702 |
| 07 | 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh |  | (4,775,453,184) | (304,951,172) |
| 20 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh |  | (31,958,293,111) | 8,564,664,700 |
|  | II. Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư |  |  |  |
| 21 | 1. Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |  | (317,612,162,533) | (367,534,176,635) |
| 22 | 2. Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác |  | - | - |
| 23 | 3. Tiền chi cho vay, mua các công cụ nợ của đơn vị khác |  | - | (51,000,000,000) |
| 24 | 4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác |  | - | 53,900,000,000 |
| 27 | 7. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia |  | 10,019,738,578 | 23,254,290,159 |
| 30 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư |  | (307,592,423,955) | (341,379,886,476) |
|  | III. Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính |  |  |  |
| 31 | 1. Tiền thu từ phát hành cố phiếu, nhận vốn góp của chủ sở hữu |  | 47,461,442,000 | 32,064,498,000 |
| 33 | 3. Tiền vay ngắn hạn, dài hạn nhận được |  | 174,743,537,581 | 232,516,977,064 |
| 34 | 4. Tiền chi trả nợ gốc vay |  | (35,492,912,000) | (14,499,088,000) |
| 40 | Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính |  | 186,712,067,581 | 250,082,387,064 |
| 50 | Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ |  | (152,838,649,485) | (82,732,834,712) |
| 60 | Tiền và tương đương tiền đầu kỳ |  | 225,718,674,565 | 308,453,136,695 |
| 61 | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ |  | 7,923,384 | (1,627,418) |
| 70 | Tiền và tương đương tiền cuối kỳ |  | 72,887,948,464 | 225,718,674,565 |
|  |  |  | - | - |